**Presupuesto**

Acciones a realizar:

(10h) Estudio del documento de requerimientos y diseño de la propuesta de solución. Identificación de procesos e interfaces , diseño de modelo de datos, planificación del proyecto, etc

(4h) Desarrollo y pruebas de las pantallas de Login y Registro de los usuarios.

(10h) Desarrollo y pruebas de los procesos del Sistema de Administración.

(10h) Desarrollo y pruebas de los procesos del módulo público del Portal de Asesoramiento en la compra.

(3h) Pruebas globales de validación.

(3h) Despliegue del proyecto a producción.

**Total horas:** 40h \* 120 euros = 4800 euros